中共新野县交通运输局党组

关于十三届县委第十二轮专项巡察整改情况的

通   报

按照县委统一部署，2025年3月6日至5月6日，县委第三巡察组对交通工程项目招投标领域突出问题开展了专项巡察，6月6日向交通运输局反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

交通运输局党组始终把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是局党组深刻反思项目工程招投标领域中突出问题存在的问题，深挖问题根源，主动认领责任，成立整改工作领导机构，加强组织领导，确保按期完成整改工作任务。二是局成立巡察反馈问题整改工作领导小组，统筹做好整改各项工作。三是对照巡察反馈问题，制定问题整改方案，坚持问题导向，严格对照问题清单，召集涉及问题单位主要负责人，

逐一明确整改责任、整改措施、整改期限，实行倒逼作战，逐一销号。截止目前，巡察反馈问题全部整改到位。

- 1.关于“交通运输局党组组织学习贯彻2024年习近平总书记关于要持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设的重要指示批示精神不深入”的问题。

- 整改进展情况：一是县交通运输局党组认真组织学习贯彻习近平总书记关于要持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设的重要指示批示精神。局党组召开扩大会议及时将习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要精神纳入列为“第一议题”，认真组织学习。二是扎实推进“十四五”农村公路规划项目建设工作，至目前，已完成30个，正在进行4个，升级省道2个，纳入“十五五”农村公路建设规划7个。三是及时跟进高速、内河航运、场站建设等方面11个项目规划建设工作。

- 2.关于“党组主体责任扛得不牢。2020年以来交通局党组对工程项目招投标领域相关股室未作廉政风险排查”的问题。

- 整改进展情况：一是坚持党要管党全面从严治党。今年年初县交通运输局班子成员及股室主要负责人全部签订了廉政承诺书，明确规定“不得违法规定干预和插手建设工程招投标、政府采购等市场经济活动”。二是常态化抓好警示教育。今年上半年，县交通运输局结合贯彻落实中央八项规定精神学习教育活动，召开了典型案例警示教育思想交流会，局党组成员及班子成员逐一发言，党组书记进行了现场点评，起到良好警示教育作用。下半年，局又召开了交通运输系统政治监督集体谈话会议，局班子成员、县纪委派驻交通运输局纪检组长、局属各单位中层以上人员参加会议，相关事业单位、运输企业进行大会发言，局党组书记、局长开展大会警示教育并提出党风廉政建设相关工作要求。三是结合县农村公路建设中心工程项目招投标工作实际，督促该中心开展廉政风险点排查，制定了相应防控措施。

- 3.关于“派驻监督不深不实”的问题。

- 整改进展情况：一是派驻局纪检组对交通运输系统廉政建设工作进行了整体安排部署。今年2月4日，县纪委派驻纪检组长参加了县交通运输局2025年党建暨行业党风廉政建设工作会议，会上纪检组长作了要持之以恒加强党风廉政建设讲话，对系统廉政建设工作进行了安排部署。二是派驻局纪检组及时参加了交通运输系统年轻干部及关键岗位人员警示教育谈话会，纪检组长对参会人员进行了面对面廉政谈话。三是主动参与局党组会议，研究巡察整改工作。派驻局纪检组及时参加了县交通运输局召开的十三届县委第十二轮工程项目招投标领域巡察反馈问题整改民主生活会，认真剖析在招投标监管中存在问题，并对整改提出了要求。

- 4.关于“内审制度不健全”的问题。

- 整改进展情况：一是进一步完善内部审计制度。今年局成立交通运输项目管理工作专班，进一步明确专班履行“监督项目资金安全，对项目资金使用情况进行监管，检查资金拨付、使用是否规范，确保资金安全高效使用”工作职责。二是制定项目监管制度。县交通运输局制定印发了《关于进一步加强交通工程建设项目监督管理工作的通知》，要求局项目办组织包括财务专业技术人员开展项目资金使用专项检查。三是加强资金拨付监管。根据项目实施情况以及工程资料提供情况落实资金拨付，杜绝出现资金拨付与工程建设实际情况不符现象发生。

- 5.关于“代理机构选定不规范”的问题。

整改进展情况：今年县交通运输局进一步强化学习了《新野县交通运输领域项目招标代理机构监督管理办法（试行）》，并严格按照该办法执行。在今年农村公路路网改善工程、养护工程、安防工程等必须招标的项目，县农路建养中心均进行了招标代理机构遴选，选取了代理公司，后经中心领导班子集体研究决定，有效解决了代理机构选定不规范问题，招标代理工作已纳入常态化规范化管理。

- 6.关于“交通局监督作用发挥不到位”的问题。

整改进展情况：一是县农村建养中心已制定出台《项目工程质量保证金管理办法》，建立了保证金台账。二是结合交通运输领域工程建设工作实际，制定出台《关于进一步加强交通工程建设项目监督管理工作的通知》，对实施项目招投标进行全过程监督。三是加强党风廉政建设警示教育。2025年6月20日局党组召开系统年轻干部及关键岗位人员警示谈话会议，从事项目管理、参与招投标等关键岗位人员做了典型发言。四是局机关纪委结合交通运输领域易发多发问题的关键环节，编印了《不可触碰的红线》警示教育录，选取了工程建设招标投标领域出现的违纪违法案例，要求各单位结合工作实际，深入查找了廉政风险点，制定了防控措施，切实从源头上加强党风廉政建设工作。

- 7.关于“因审批权限2023年以前未对公路中心工程项目开展质量检察监督和验收。”的问题。

- 整改措施：一是认真落实《河南省人民政府关于进一步深化县域放权赋能改革意见》，全力做好下放事项事中事后监管工作。局交通建设技术中心于今年制定了工程质量监督工作制度，并且根据运行情况又及时进行了修订完善，对监督手续办理、监督内容及违规问题处理等方面进一步明确细化。二是结合县公路事业发展中心工程建设情况，持续对国道328涧河桥至新野段公路改建工程和S334线五星至邓州交界段公路项目进行监督，及时办理了S234线东环路蔡庄至陈洼段改建工程质量监督手续并组织开展了现场监督，对发现问题及时督促整改。

- 8.关于“工程建设项目招投标程序不够规范”的问题。

整改进展情况：一是认真落实《新野县交通系统项目工程规范监管工作暂行办法》，进一步明确具有独立法人资格的二级单位作为项目业主，今年以来实施的农村公路项目作为业主组织了招投标工作，县交通运输局负责现场监督，有效解决了交通运输局既当业主，又负责行政监督问题。二是研究制定了《关于进一步加强交通工程建设项目监督管理工作的通知》，由局项目办牵头对交通工程项目建设全过程进行监管。三是落实“招标备案”规定，所有项目招标计划需提前报局项目办备案，未备案项目不得启动。四是在今年已经实施的危桥改建项目中，严格按照先招标后设计，并推行“设计招标备案制”，项目提前报局项目办严格把关，杜绝此类问题发生。

- 9、关于“2022年农路项目工程劳务分包不规范”的问题。

- 整改进展情况：一是今年县农村公路管养中心制定出台了新野县农村公路工程施工分包实施意见》，进一步明确劳务分包队伍进场要求、现场管理、退场方案和劳务分包完成工程量结算与费用的支付等。二是开展专项培训，组织局项目办、县农路建设养护中心及其下属公司、施工单位人员参加招标投标、建筑法律法规培训，重点学习《建筑法》《劳务分包管理办法》等法律法规，提高招投标人员业务水平。三是认真调查反馈项目劳务分包存在的问题，举一反三，规范提升，防止此类问题再发生。

- 下一步，交通运输局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进交通运输事业持续健康发展。一是进一步强化领导。聚焦此次县委工程招投标领域巡察中反馈的问题，坚持一切工程招投标按程序进行工作理念，齐心协力、集中力量解决工程领域招投标中存在的突出问题，认真落实整改措施，确保整改取得实效。二是加快项目建设。紧盯短板、弱项，科学确定交通基础设施建设项目，要拓宽融资渠道，争取更多政策和资金支持，确保重点项目扎实有效推进。三是进一步强化质量监督。认真落实全面从严治党主体责任，严格落实招投标终身责任制度。要自觉履行监管责任，坚决把好项目质量关和廉洁关，全力打好工程招投标领域廉政建设主动仗和攻坚仗。对需要长期坚持、持续整改的事项定期向上级部门汇报整改情况，并通过有关媒体渠道向社会做好通报，自觉接受社会监督。

- 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0377-66213789。电子邮箱。

中共新野县交通运输局党组

2025年10月31日

中共新野县交通运输局党组 2025年10月31日印发